Validando Sprint 2

“SAPE CSS”

[SAPE CSS]

Fecha:[07/10/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/10/26 | Desarrollo | José Valenzuela |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | SAPE CSS |
| Fecha de Inicio | 21 septiembre 2026 |
| Fecha de Término | 29 noviembre 2026 |
| Patrocinador principal | Duoc Uc |
| Docente | JUAN ANDRES HERNANDEZ ALIAGA |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21620250-3 | Felipe Catalan | fe.catalanv@duocuc.cl |
| 21610473-0 | Jose Valenzuela | jt.valenzuela@duocuc.cl |
| 21779797-7 | Felipe Verdugo | feli.verdugo@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| [INDG-17] HUF-03: Chatbot Pedagógico (IA) | Conectar API IA | 6 | José Valenzuela | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | A |
| [INDG-30] HUNF-05: Integridad Transaccional ETL | Validaciones ETL | 3 | José Valenzuela | 2 | 1 |  |  |  | 3 | A |
| [INDG-27] HUNF-02: Privacidad y Tokenización | Enmascaramiento | 5 | Felipe Catalan |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | A |
| [INDG-29] HUNF-03: Diseño Responsivo (SPA) | Adaptación móvil | 2 | José Valenzuela | 2 |  |  |  |  | 2 | A |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HUF-03: Chatbot Pedagógico (IA) | Como docente (Profesor Jefe o de Asignatura), quiero interactuar con un asistente de Inteligencia Artificial mediante una interfaz de chat seleccionando previamente mi curso, para obtener sugerencias de estrategias pedagógicas, actividades o pautas de evaluación adaptadas al rendimiento real de mis alumnos. | 13 | Alta |
| HUF-04: Redactor Automático de Informes | Como docente, quiero ingresar apuntes rápidos sobre el déficit de un alumno para que la IA redacte un informe formal, para agilizar la derivación académica protegiendo la identidad del menor. | 8 | Media |
| HUF-05: Mensajería a Apoderados | Como Profesor Jefe, quiero preparar un enlace de WhatsApp con un mensaje revisable y preestructurado, para contactar personalmente al apoderado cuando corresponda según los criterios institucionales de seguimiento. | 3 | Media |
| HUF-06: Detección de Riesgo Escolar | Como Administrador (Director / UTP), quiero que el sistema procese datos de calificaciones y asistencia para generar indicadores explicables de posible riesgo y detectar asignaturas con reprobación atípica, con el fin de apoyar la revisión pedagógica conforme al reglamento de evaluación del establecimiento. | 8 | Alta |
| HUF-07: Buscador Directivo Inteligente | Como Administrador (Director / UTP), quiero ingresar consultas en lenguaje natural en el panel directivo, para filtrar datos institucionales y preparar borradores de citaciones o informes que revisaré antes de cualquier acción externa. | 13 | Media |
| HUF-08: Dashboard Institucional de Rendimiento General | Como Administrador (Director / UTP), quiero acceder a un Dashboard Institucional con visualizaciones limpias, para revisar el rendimiento y la asistencia consolidados de la última importación válida del establecimiento. | 5 | Media |
| HUF-09: Mapa Térmico de Rendimiento y Asistencia por Curso | Como Profesor Jefe, quiero visualizar un Mapa Térmico de mi curso asignado, para revisar el cruce de promedios, asistencia e indicadores explicables de posible riesgo. | 2 | Baja |
| HUNF 01: Rendimiento y Latencia | Como usuario del sistema, quiero que las respuestas de la IA y la generación de indicadores explicables tengan una latencia mínima (idealmente bajo los 2 segundos), para mantener una experiencia fluida e interactiva en la plataforma. | 3 | Media |
| HUNF 02: Privacidad y Tokenización | Como establecimiento educacional, quiero que el sistema cumpla con la normativa de protección de datos (Ley 19.628) enmascarando los nombres en las consultas a la IA y utilizando entornos con datos sintéticos para pruebas, para garantizar la privacidad de los menores. | 5 | Alta |
| HUNF 03: Diseño Responsivo (SPA) | Como Profesor de Asignatura o Profesor Jefe, quiero que la interfaz Single Page Application (SPA) se adapte automáticamente a las pantallas de mis teléfonos celulares, para acceder a funciones críticas de forma clara y sin recargas de página desde la sala de clases. | 5 | Media |
| HUNF 05: Integridad Transaccional ETL | Como Administrador, quiero que la importación masiva del archivo CSV hacia la base de datos PostgreSQL sea consistente, para evitar pérdida o duplicidad de registros asegurando que, si existe un error crítico de lectura, la transacción se cancele por completo. | 5 | Alta |
| HUNF 06: Arquitectura Open Source | Como institución educativa, quiero que el ecosistema completo esté desarrollado mediante lenguajes y librerías de código abierto (Open Source) y capas de API gratuitas (Free Tier), para que la implementación y mantención del software represente un costo cero para el colegio. | 1 | Baja |