Plan de Pruebas

“SAPE CSS”

Fecha:[08/10/2026]

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

1. Histórico de Revisiones	2

2. Información del Proyecto	2

Integrantes	2

3. Alcance de las Pruebas	3

Excluido de esta iteración	3

4. Descripción General y Resumen de las Pruebas	3

5. Objetivos de las Pruebas	4

Detalle del Orden de Ejecución de los Módulos	4

Tipos de Pruebas a Realizar	4

Técnicas de Pruebas a Utilizar	5

6. Roles y Responsabilidades	5

7. Entorno y Configuración de las Pruebas	5

Secuencia operativa de verificación	6

8. Calendarización de las Actividades de Pruebas	6

Carta Gantt	6

9. Resumen de Riesgos	7

10. Definición de Artefactos	7

11. Condiciones de Aceptación para Cierre del Proceso	8

12. Glosario	8

# 1. Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción / cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2026 | Desarrollo | Felipe Catalan |
| 1.1 | 05/10/2026 | Riesgos | Felipe Catalan |
| 1.2 | 08/10/2026 | Ajuste de alcance, calendario y criterios de cierre | Equipo SAPE CSS |

# 2. Información del Proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | 001D |
| Proyecto (nombre) | SAPE CSS |
| Fecha de inicio | 21 septiembre 2026 |
| Fecha de término | 29 noviembre 2026 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | JUAN ANDRES HERNANDEZ ALIAGA |

## Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21620250-3 | Felipe Catalan | fe.catalanv@duocuc.cl |
| Por completar | José Valenzuela | jt.valenzuela@duocuc.cl |
| Por completar | Felipe Verdugo | feli.verdugo@duocuc.cl |

3. Alcance de las Pruebas

Este plan define qué se valida, con qué datos y bajo qué criterios para la versión actual de SAPE CSS. Se basa en rutas, controladores, pruebas automatizadas y configuración de integración continua disponibles en el repositorio.

Incluido

| Área | Cobertura planificada |
| --- | --- |
| Acceso y cuenta | Registro, inicio y cierre de sesión, verificación de correo, recuperación/cambio de contraseña y perfil. |
| Gestión académica | Importación de archivos Excel, validación de formato, transacciones, prevención de duplicados por checksum y visualización de datos importados. |
| Paneles | Panel de administrador/director y paneles de profesor jefe y de asignatura; se valida entrega de datos según relación docente-curso. |
| Asistente pedagógico | Solicitud autenticada, cálculo agregado del curso, anonimización de nombres antes de la integración externa y restauración de la respuesta. |
| Datos sintéticos | Generación reproducible de archivos XLSX con hojas NOMINA y CALIFICACIONES, estructura, casos borde y datos ficticios. |
| Calidad técnica | Compilación frontend, estilo PHP con Pint y batería PHPUnit sobre PostgreSQL real, según CI. |

## Excluido de esta iteración

No se certifican servicios de terceros fuera del control del proyecto (disponibilidad, calidad pedagógica o costo de Gemini), envío real de WhatsApp, analítica predictiva/ML, pruebas de carga masiva ni despliegue productivo. Se prueban contratos, manejo de errores y simulaciones controladas cuando corresponde.

# 4. Descripción General y Resumen de las Pruebas

SAPE CSS es un monolito web Laravel 12 con Inertia y React. Centraliza la carga de nómina y calificaciones, permite a docentes visualizar cursos asignados y ofrece un asistente pedagógico que usa indicadores agregados del curso. Los perfiles internos son Administrador, Profesor Jefe y Profesor de Asignatura; el apoderado no posee inicio de sesión en el alcance actual.

| Módulo | Pruebas principales | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y perfil | Flujos Breeze, protección de rutas y actualización de credenciales. | Alta |
| Importación Excel | Tipo de archivo, importación atómica, trazabilidad y deduplicación por SHA-256. | Crítica |
| Panel profesor | Curso y calificaciones visibles solo para el docente relacionado. | Alta |
| Panel administrador | Enrutamiento y presentación del tablero institucional. | Media |
| Chat pedagógico | Autorización, anonimización y respuesta controlada de proveedor externo. | Crítica |
| Generador sintético | Formato SIGE, bordes, falsedad de datos y repetibilidad por semilla. | Alta |

5. Objetivos de las Pruebas

- Confirmar que los flujos críticos entregan el resultado esperado y protegen las rutas que requieren autenticación.

- Comprobar la integridad de la importación académica, incluyendo rechazo de formatos inválidos y ausencia de duplicación al repetir un archivo procesado.

- Verificar que el chatbot no transmite nombres de estudiantes al servicio externo y que la respuesta puede restaurarse para el usuario autorizado.

- Asegurar que los archivos sintéticos son estructuralmente compatibles, reproducibles y no contienen datos reales.

- Mantener una puerta de calidad repetible en CI: build del frontend, análisis de estilo y pruebas PHPUnit contra PostgreSQL.

## Detalle del Orden de Ejecución de los Módulos

| Orden | Bloque | Dependencia / razón |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación del entorno | Base para ejecutar build, migraciones, datos controlados y pruebas. |
| 2 | Autenticación y roles | Habilita los flujos y pantallas que demandan usuario autenticado. |
| 3 | Generador e importación | Entrega datos académicos para paneles y chatbot. |
| 4 | Paneles docentes y administrador | Consume relaciones de cursos, estudiantes y calificaciones. |
| 5 | Chat pedagógico y privacidad | Usa curso cargado y valida el límite de datos enviado al proveedor. |
| 6 | Regresión y CI | Repite las comprobaciones automáticas antes de cerrar la iteración. |

## Tipos de Pruebas a Realizar

| Tipo | Aplicación |
| --- | --- |
| Unitarias | Privacidad/tokenización y reglas aisladas. |
| Integración | Controlador, base PostgreSQL, importación Excel, transacciones y llamadas HTTP simuladas. |
| Funcionales | Rutas, formularios, navegación por rol y visualización de información. |
| Regresión | Batería PHPUnit existente más ejecución completa del pipeline CI. |
| Seguridad y privacidad | Autenticación, middleware y verificación de que nombres no cruzan al proveedor de IA. |
| Compatibilidad de datos | Estructura XLSX con NOMINA/CALIFICACIONES y catálogos por nivel. |

## Técnicas de Pruebas a Utilizar

| Técnica | Uso en SAPE CSS |
| --- | --- |
| Partición de equivalencia | Archivos válidos XLSX/XLS/CSV frente a extensiones no permitidas; mensajes válidos frente a ausentes. |
| Valores límite y casos borde | Notas bajo 4,0, retiros, asignaturas conceptuales, eximición y cursos de 3°/4° medio. |
| Caja negra | Validación de respuestas HTTP, redirecciones, mensajes de éxito/error y props de Inertia. |
| Caja blanca | Cobertura de ramas de anonimización, tokenización, idempotencia y errores transaccionales. |
| Doble de prueba | Http::fake para Gemini: sin costo, sin salida de datos y con respuestas deterministas. |
| Regresión automatizada | PHPUnit y Pint ejecutados en CI con entorno reproducible. |

# 6. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Responsable QA / integrante asignado | Planificar, preparar datos, ejecutar casos manuales, registrar evidencias y comunicar defectos. |
| Desarrollador/a | Corregir defectos, aportar pruebas automatizadas y revisar la regresión asociada. |
| Revisor/a técnico/a | Validar cambios, calidad de código y estado del pipeline CI. |
| Docente / patrocinador | Resolver criterios funcionales, revisar evidencias y autorizar el cierre académico. |

# 7. Entorno y Configuración de las Pruebas

| Componente | Configuración requerida |
| --- | --- |
| Aplicación | Laravel 12, Inertia 2 y React 18; dependencias restauradas con Composer y npm. |
| PHP | PHP 8.3 con pdo_pgsql, pgsql, fileinfo, zip, intl y gd. |
| Node | Node.js 22; ejecutar npm ci y npm run build antes de las pruebas de vistas. |
| Base de datos | PostgreSQL 16. Base de pruebas sape_test; usuario admin_db. No usar SQLite para el set de regresión. |
| Contenedores | Docker Desktop operativo y servicio PostgreSQL disponible antes de ejecutar PHPUnit. |
| Datos | Fixtures/datos sintéticos. Nunca usar información personal real en pruebas ni en llamadas de IA. |
| IA externa | Clave configurada únicamente en entorno controlado; Http::fake para prueba automática. |

## Secuencia operativa de verificación

Desde la carpeta sape-css:

1) npm ci y npm run build;

2) ./vendor/bin/pint --test;

3) php artisan test.

Esta secuencia replica el orden del flujo CI y evita fallas de vistas por manifiesto Vite ausente.

# 8. Calendarización de las Actividades de Pruebas

La calendarización se organiza por sprint: el proyecto se desarrolla en 5 sprints de 2 semanas entre el 21 de septiembre y el 29 de noviembre de 2026 (S1: 21 sep – 4 oct; S2: 5 – 18 oct; S3: 19 oct – 1 nov; S4: 2 – 15 nov; S5: 16 – 29 nov). Las pruebas se ejecutan dentro de cada sprint y los casos específicos se definen al planificar cada uno, a partir de las historias seleccionadas en Trello. Por eso, la asignación de historias desde el sprint 3 es tentativa y se confirma en cada planificación.

| Actividad | Fechas | Sprint | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar ambiente, CI y datos sintéticos (INDG-25, 26, 16) | 21 sep – 4 oct | S1 | QA / Dev | Ambiente y pipeline operativos; datos controlados. |
| Probar autenticación, roles e importación ETL (INDG-24, 15) | 21 sep – 4 oct | S1 | QA / Dev | Evidencia de acceso por rol y de carga correcta. |
| Probar privacidad, chatbot, integridad del ETL y vista móvil (INDG-27, 17, 30, 29) | 5 – 18 oct | S2 | QA / Dev | Payload anonimizado, rollback del ETL y evidencia en pantallas móviles. |
| Probar buscador directivo y redactor de informes (INDG-21, 18) | 19 oct – 1 nov | S3 | QA / Dev | Registro de casos; anonimización y revisión humana verificadas. |
| Probar detección de riesgo, dashboard y mapa térmico (INDG-20, 22, 23) | 2 – 15 nov | S4 | QA / Dev | Indicadores explicables y casos borde validados; matriz de visibilidad por rol. |
| Probar mensajería a apoderados, rendimiento y arquitectura (INDG-19, 28, 31) | 16 – 22 nov | S5 | QA / Dev | Enlace de WhatsApp revisable; latencia medida (meta ≤ 2 s). |
| Regresión y revisión de defectos al cierre de cada sprint | Últimos 2 días de cada sprint | S1 – S5 | Dev / QA | Pipeline en verde y defectos resueltos o aceptados. |
| Cierre y consolidación | 23 – 29 nov | S5 | QA / Docente | Informe final y aprobación. |

## Carta Gantt

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación / CI / datos | X |  |  |  |  |
| Autenticación / ETL | X |  |  |  |  |
| Privacidad, chatbot, ETL transaccional, vista móvil |  | X |  |  |  |
| Buscador y redactor de informes |  |  | X |  |  |
| Riesgo, dashboard y mapa térmico |  |  |  | X |  |
| Mensajería, rendimiento y arquitectura |  |  |  |  | X |
| Regresión por sprint | X | X | X | X | X |
| Cierre |  |  |  |  | X |

# 9. Resumen de Riesgos

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL/Docker no disponible | Alto | Media | Verificar Docker y conexión antes de iniciar; documentar comandos de preparación. | Reprogramar ejecución automatizada; conservar evidencia manual sin declarar cierre. |
| Datos académicos reales expuestos | Alto | Baja | Usar solo datos sintéticos y revisar payload de IA con pruebas HTTP simuladas. | Detener prueba, revocar credenciales y registrar incidente. |
| Servicio Gemini no disponible o cambia | Significativo | Media | Aislar con Http::fake; validar contrato y error controlado. | Ejecutar pruebas sin red y marcar integración real como pendiente. |
| Archivo Excel con estructura distinta | Significativo | Media | Validar extensión, contrato de hojas/columnas y ejecutar con muestras controladas. | Rechazar archivo, registrar error y solicitar corrección de origen. |
| Regresión visual tras cambios frontend | Moderado | Media | Compilar Vite y realizar recorrido manual por rol en navegador soportado. | Revertir cambio funcional en la rama de trabajo y abrir defecto. |
| Duplicación por reimportación | Alto | Baja | Probar checksum e idempotencia antes de aceptar la carga. | Detener cargas, restaurar desde respaldo y revisar bitácora. |

# 10. Definición de Artefactos

| Artefacto | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plan de pruebas | Este documento: alcance, estrategia, entorno, calendario, riesgos y cierre. | QA |
| Casos y evidencia | Matriz de casos con ID, precondición, datos, pasos, esperado, obtenido, estado y capturas/logs. | QA |
| Reporte de defectos | Registro de ID, severidad, prioridad, pasos de reproducción, evidencia, responsable y estado. | QA / Dev |
| Reporte de ejecución | Resultado de npm build, Pint y PHPUnit; fecha, ambiente y responsable. | QA / CI |
| Archivos XLSX sintéticos | Datos de prueba generados con semilla y contrato NOMINA/CALIFICACIONES. No se versionan como evidencia final. | QA / Dev |
| Informe de cierre | Resumen de cobertura, defectos abiertos/aceptados y decisión de cierre. | QA / Docente |

# 11. Condiciones de Aceptación para Cierre del Proceso

- 100% de los casos de prioridad crítica y alta ejecutados y aprobados: autenticación, importación, panel de profesor, privacidad del chatbot y generación sintética.

- Las verificaciones automatizadas del flujo CI finalizan correctamente: compilación frontend, Pint y PHPUnit contra PostgreSQL.

- No existen defectos abiertos de severidad crítica o alta sin una decisión formal y documentada del responsable funcional/docente.

- Los defectos de severidad moderada pueden permanecer solo si tienen plan de corrección, impacto conocido y aceptación explícita. Los de severidad baja se registran para la próxima iteración.

- Existe evidencia reproducible de la ejecución: versión/commit probado, fecha, entorno, resultado y responsable.

- No se incluyen datos personales reales en los artefactos de prueba ni se han enviado nombres de estudiantes a la integración de IA.

# 12. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CI | Integración continua: proceso automático que compila y verifica la aplicación en cada cambio relevante. |
| Checksum | Huella SHA-256 utilizada para detectar que un archivo ya fue importado. |
| Inertia | Adaptador que permite servir páginas React desde controladores Laravel sin construir una API REST separada. |
| PHPUnit | Marco de pruebas automatizadas utilizado por el proyecto. |
| Pint | Herramienta de verificación de estilo de código PHP. |
| Tokenización | Reemplazo temporal de nombres por marcadores como [ALUMNO_1] antes de enviar texto a un proveedor externo. |
| XLSX | Formato de libro Excel usado para nómina y calificaciones. |
| Caso de prueba | Conjunto de precondiciones, datos, pasos y resultado esperado para validar un requisito. |
| Defecto | Comportamiento observado que no cumple un requisito, expectativa acordada o criterio de aceptación. |